|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minuta de Reunión Formal de Avance | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Master Security System** | | **6+1 Software (Grupo2)** | | **04/06/2024** | | **RF2 Y rf3** | |
|  | | | | | | | |
| **Apuntador** | | | Lombardi Lautaro | | | | |
| **Asistentes** | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Apellido y Nombre** | **Rol en el Proyecto** | **FIRMA** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lombardi Lautaro | Master de proyecto | Firmado por todos los miembros del equipo | | Fallatti Franco | Líder de desarrollo | | Castillo Patricio | Desarrollador y administrador de BD | | Cañete Ezequiel y Gross Pablo | Desarrollador FullStack | | Hernandez Facundo y Gonzales Federico | Tester | | Monteros Juan y Aragon Evelyn | Product Owners |  | | | | | | | | |
| **Desarrollo** | | | | | | | |
| **TEMA** | Gestión del proyecto | | | | | | |
| **Discusión** | Se discutió acerca de empezar a medir el costo del proyecto | | | | | | |
| Sobre como se estaba llevando a cabo la gestión de riesgos y de cómo había riesgos que no los estábamos detectando a tiempo | | | | | | | |
| Sobre que funcionalidades íbamos a realizar en el siguiente sprint y sobre aquellas que no se llegaron a completar como se había prometido | | | | | | | |
| Sobre la falta de la definición de la matriz de comunicación | | | | | | | |
| **Conclusiones** | Se empezará a medir el costo del proyecto, así como el de horas por cada integrante del equipo de trabajo, y también como el costo operativo para el post lanzamiento del sistema | | | | | | |
| Si bien los indicadores se hacían correctos, se llegó a la conclusión de que los riesgos nos estaban ganando y no lográbamos detectarlos a tiempo | | | | | | | |
| El calendario para el siguiente sprint estaba correcto, pero como se retrasaron tareas hubo una no conformidad la cual luego se logro solucionar, pero quedo claro que hubo un retraso en lo prometido | | | | | | | |
| **Planes de acción** | | | | | **Responsable** | | **Plazo** |
| Se seguirá con el calendario establecido, así como se terminará lo adeudado | | | | | Lombardi Lautaro | | Próximo sprint |
| Se realizará el indicador de costo, así como se mejorará la gestión de riegos que estamos haciendo en el proyecto | | | | | Lombardi Lautaro | | SP3 |
| Se definió la matriz de comunicación para establecer que días se necesitaba a cada integrante del proyecto | | | | | Lombardi Lautaro | | SP3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **TEMA** | Funcionalidades | | |
| **Discusión** | Se discutió acerca de las funcionalidades realizadas y que realizaremos para el próximo sprint | | |
| Se discutió acerca de cómo se veía el sistema y de que habría que ampliar tanto los reportes como las configuraciones del sistema | | | |
| **Conclusiones** | Si bien las funcionalidades cumplían con lo pedido, había detalles que se deberán corregir para que pueda decir que cumple totalmente con lo pedido | | |
| Se deberá ampliar el manejo de reportes y dividirlos en 3 tipos, los operativos, los de gestión y los reportes confidenciales. A su vez las configuraciones del sistema pasaran de solo el ruteo de conexión a una lista de configuraciones la cual permitirá que el sistema sea un poco más personalizable | | | |
| **Planes de acción** | | **Responsable** | **Plazo** |
| Se terminarán los detalles de todas las funcionalidades restantes | | Fallati Franco | Próximo sprint |
| Se ampliarán los reportes para cumplir con lo pedido y a su vez se realizará una ventana para la visualización de los mismos | | Fallati Franco | Próximo Sprint |
| Se ampliarán las configuraciones del sistema para permitir que el sistema sea mas personalizable (un ejemplo sería el cambio de las imágenes institucionales) | | Fallati Franco | Próximo Sprint |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROXIMA REUNION** | 11/06/2024 |