## Slide 1: The Big 6 Software- Presentación Inicial
Proyecto Profesional I
1er Cuatrimestre 2024

## Slide 2: Presentación Inicial
Objetivo del proyecto El objetivo del proyecto es que los estudiantes utilicen Metodologías Ágiles y Waterfall para desarrollar un sistema de autenticación facial para una Tablet. Este sistema permite el acceso seguro mediante el reconocimiento facial, capturando imágenes desde diferentes ángulos para crear un patrón único almacenado en el dispositivo.
Notes: En esta presentación vamos a explicar que herramientas y elementos vamos a utilizar para la administración de nuestro proyecto.

## Slide 3: - Equipo de Trabajo
Lombardi Lautaro: master de proyecto
Fallatti Franco: líder de desarrollo
Castillo Patricio: desarrollador y administrador de base de datos
Gross Pablo: desarrollador
Cañete Ezequiel David: desarrollador full stack
Hernández Facundo: asegurador de funcionamiento

## Slide 4: Visión y alcance de negocio
Nuestro objetivo con este proyecto es ubicarnos como una de las mejores opciones de seguridad para todos los programas más usados de hoy en día, como por ejemplo pedidos ya, aplicaciones bancarias, o incluso Facebook o Instagram
Decidimos el alcance atravez de los requerimientos del sistema

## Slide 5: Metodología
La metodología que decidimos usar para el proyecto es la metodología ágil y en específico la Scrum ya que consideramos que una metodología iterativa incremental es la que mejor se adapta a nuestra forma de trabajo. Aunque no seguiremos al pie de la letra la metodología, ya que por ejemplo, no realizaremos la reunión daily debido a la falta de tiempo y la duración del sprint
Notes: La metodología que decidimos utilizar es APF ya que consideramos que una metodología iterativo incremental se se adapta a nuestra forma de trabajo. Vamos a utilizar las fases que recomienda APF pero no vamos a utilizar toda la documentación que sugiere. En el version scope vamos a definir el alcance del sistema y vamos a planificar la iteración. Luego en el cycle plan realizamos toda la parte relacionada con la planificación del proyecto. En el cycle build realizaremos las tareas de desarrollo y el client checkpoint va a ser la reunión formal donde evaluamos todo el trabajo realizado en la iteración junto con el cliente.

## Slide 6: Planificación
Nosotros decidimos realizar una wbs haciendo orientada a tareas en vez de funcionalidades
Diccionario
Calendario
Estimaciones
Notes: Los documentos que vamos a utilizar para el registro de las tareas a realizar en todo el proyecto van a ser: el plan de versiones, la trazabilidad de req., el calendario semanal, y el calendario final que van a ser detallados con los métodos que vimos en clase.
Por otra parte para registrar los bugs, los riesgos y los cambios, vamos a tener planillas especiales para cada uno que serán realizadas en base a lo que queramos documentar correspondientemente a cada uno. Estas planillas serán detalladas más adelante.

## Slide 7: Planificación
  Diagrama wbs

## Slide 8: Indicadores
Utilizaremos los siguiente indicadores en el proyecto
Funcionalidad completa
Nivel de calidad
Evolución de la prueba
Cobertura de la prueba
Burdown Chart

## Slide 9: Administración de Bugs
Cuando se identifique un bug, se agregará a la planilla de Excel de bugs. Se notificará al responsable del área del bug y este asignará la responsabilidad a la persona más capacitada para resolverlo en su sector. El responsable designado realizará el seguimiento del bug y una vez resuelto, se marcará como corregido en la planilla de bugs.

## Slide 10: Administración de Cambios
En cada reunión formal, se registrarán los cambios mediante un documento de solicitud de cambios y se anotarán en la planilla de Excel correspondiente. Durante el siguiente ciclo, se analizará cada cambio registrado para decidir si se acepta o rechaza. En la siguiente reunión formal, una vez analizados los cambios, se le planteara al cliente dicho análisis.
Notes: Para manejar los cambios necesarios que haya que realizar en el proyecto, vamos a contar con un ciclo de administración de cambios. Primero se registrará el cambio en un minuta, a partir de los cambios registrados armaremos un listado de cambios. Estos cambios serán analizados para evaluar cuál será su impacto en el proyecto, en base a este a análisis se aprobará o rechazará detallando cuales son los detalles de la elección tomada. Si fue aprobada se pautan las condiciones del cambio a realizar y se trata el tema en la proxima reunión formal.

## Slide 11: Administración de Riesgos
En cada ciclo de desarrollo, se evaluarán los riesgos y se actualizará una planilla de Excel con nuevos riesgos o ajustes en la probabilidad e impacto de los riesgos existentes. Después de cada evaluación, se redefinirá el TOP 5 de riesgos prioritarios. Se desarrollarán planes de mitigación y contingencia para estos riesgos prioritarios, mejorando los planes existentes si los hay. No se evaluarán los demás riesgos para evitar análisis extensos y costosos.
Notes: Se realiza un análisis inicial de los riesgo del proyecto antes de comenzar, en la primera etapa. Luego se hace un top 5 con todos los riesgos encontrados.
El criterio de calificación de los riesgos es de alta media baja. Se realiza un riesgo total del proyecto a partir del top 5. Se hace un plan de contingencia y mitigación solo sobre el top 5. Todos estos datos son documentados en el documento de administración de riesgos y son actualizados en cada iteración según corresponda.

## Slide 12: Herramientas
Para la realización del proyecto usaremos las siguientes herramientas para facilitarnos realizar ciertas tareas
Git con GitHub para realizar el control de versiones del proyecto
Python, JavaScript, CSS, React-native como lenguajes en los que se programara
SQLite como base de datos donde se guardarán las imágenes de cada persona y otra información
Word y Excel como herramientas para el control, administración y progreso del proyecto
Trello como sistema para llevar a cabo la metodología Scrum
Visual Studio Code como IDE de desarrollo
Tensor Flow como una de las librerías principales para el desarrollo del reconocimiento facial
Jest, Pytest y Robot Framework para el testeo correcto del proyecto
Draw.io para diagramas
Figma como sistema de diseño de interfaces

## Slide 13: ¿Preguntas?