## Slide 1: Master Security System
Proyecto Profesional I
1er Cuatrimestre 2024

## Slide 2: Avances

## Slide 3: Avances
Porcentaje de avance: 56,06%

## Slide 4: Indicadores
Funcionalidad completa + Nivel de calidad
Se paso de 115 tareas a 131

## Slide 5: Indicadores
Indicador de riesgo
Impacto potencial del top 10 paso de 65 a 20

## Slide 6: Indicadores
Indicador de Velocidad
Velocidad al Segundo sprint es 79,5

## Slide 7: Indicadores
Indicador de Tiempo X Recurso
Horas totals pasaron de 1160 a 1244

## Slide 8: MATRIZ DE ROLES

## Slide 9: MATRIZ DE COMUNICACION

## Slide 10: Actividades Realizadas
Desarrollo de la Base de Datos
Desarrollo
Interfaces
Desarrollo De ABM’S
Creación de Matriz
de Roles Y Comunicación
Seguimiento de
Indicadores
Testeo de
Funcionalidades
Desarrolló de Autenticación Visitantes

## Slide 11: Desafíos Identificados y Estrategias de Mejora
Errores de Modelado de BD
Demoras en Testeo
Actualización inesperada en EXPO
Problemas de comunicación entre los miembros

## Slide 12: Propuesta próximo ciclo
Implementación de Apertura y Cierre del Dia
Logueo de Usuarios Y Visitantes Offline
Desarrollo de Interfaces
Creación de Logs y Excepciones

## Slide 13: ¿Preguntas?