## Slide 1: Master Security System
Proyecto Profesional I
1er Cuatrimestre 2024

## Slide 2: Avances

## Slide 3: Avances
Porcentaje de avance: 74,00%

## Slide 4: Indicadores
Funcionalidad completa + Nivel de calidad
Se paso de 131 tareas a 135

## Slide 5: Indicadores
Indicador de riesgo
Impacto potencial del top 10 paso de 20 a 15

## Slide 6: Indicadores
Indicador de Velocidad
Velocidad al Tercer sprint es 70

## Slide 7: Indicadores
Indicador de Tiempo X Recurso
Horas totales pasaron de 1244 a 1272

## Slide 8: Actividades Realizadas
Creación de Logs y Excepciones
Logueo de Usuarios Y Visitantes Offline
Implementación de Apertura y Cierre del Dia
Desarrollo de Interfaces
Creación de Reportes

## Slide 9: Desafíos Identificados y Estrategias de Mejora
Demoras en Testeo
Salida de un Miembro del equipo
Reducción de tiempos laborales
Arrastré de tares de Sprint 2

## Slide 10: Propuesta próximo ciclo
Agregar mas Reportes
Crear funcionalidad de Ruteo
Concluir Testeo de Funcionalidades
Automatización de Funcionalidades

## Slide 11: ¿Preguntas?