## Slide 1: Master Security System
Proyecto Profesional I
1er Cuatrimestre 2024

## Slide 2: Avances

## Slide 3: Indicadores
Funcionalidad completa + Nivel de calidad
El porcentaje de avance de este sprint fue del 89,34%

## Slide 4: Indicadores
Indicador de riesgo
Se realize un cambio y ahora se mide un top 20 de riesgos. Se paso de un indice de 45 a 39 de riesgo potencial

## Slide 5: Indicadores
Indicador de Velocidad
Velocidad al cuarto sprint es 63

## Slide 6: Indicadores
Indicador de Tiempo X Recurso
(Se muestra lo que se tenia estimado y lo que se trabajo realmente, ya que no hubieron cambios en las horas totales estimadas)

## Slide 7: Actividades Realizadas
Correcciones generales del sistema
Escaneo del dni en el logueo offline
Migración del sistema
Cambio de diseño de Interfaces
Creación de todos los Reportes del sistema
Implementacion de los roles del sistema

## Slide 8: Desafíos Identificados y Estrategias de Mejora
El unico desafio que se encontro fue el tener que migrar todo el Sistema para lograr la construccion de la apk

## Slide 9: Propuesta próximo ciclo
Puesta a punto del sistema
Automatización de Funcionalidades

## Slide 10: ¿Preguntas?